FraudSense

Plateforme SaaS de détection de fraude

Cahier des charges — Version 1.0

| Projet | FraudSense |
| --- | --- |
| Type | Application SaaS — Portfolio |
| Version | 1.0 — Document évolutif (SCRUM) |
| Domaine cible | Assurance / Mutuelle / Fintech |
| Auteur | Elyas |
| Date | Mars 2026 |

# 1. Contexte & problématique

Les entreprises du secteur assurance, mutuelle et fintech traitent chaque jour des milliers de transactions. Identifier manuellement les comportements frauduleux parmi ces volumes est coûteux, lent et source d'erreurs. Les outils existants sont soit trop complexes pour les équipes métier non-techniques, soit trop généralistes pour être immédiatement exploitables.

Des acteurs comme Klesia gèrent des volumes importants de remboursements et prestations, et sont directement exposés à ce problème.

## 1.1 Problème central

- Pas d'outil simple permettant à une équipe métier de détecter rapidement des fraudes

- Les solutions existantes nécessitent une équipe data dédiée pour être utilisées

- Absence d'explication des décisions — les modèles ML restent des boîtes noires

- Aucun outil de simulation pour tester des scénarios hypothétiques

## 1.2 Opportunité

FraudSense se positionne comme un outil accessible, explicable et interactif — une plateforme qu'une équipe métier peut utiliser sans formation technique poussée.

# 2. Vision produit

« Upload. Analyse. Décision. En 10 secondes, l'utilisateur comprend quel dossier est à risque. »

## 2.1 Positionnement

FraudSense n'est pas un outil de data science. C'est un outil décisionnel pensé pour les équipes opérationnelles. La priorité absolue est la simplicité d'usage et la lisibilité des résultats.

## 2.2 Différenciateurs clés

- UX ultra simple — upload → analyse → résultat clair, sans configuration

- Explainable AI — chaque alerte fraude est accompagnée d'une explication lisible

- Simulation interactive — modifier un paramètre et voir l'impact en live

- Dashboard décisionnel — priorisation des risques, pas seulement affichage de données

- Ciblage sectoriel — pensé spécifiquement pour assurance / mutuelle

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Features Core (MVP)

Upload de données

- Import de fichier CSV via drag & drop ou sélection manuelle

- Validation automatique du format et des colonnes attendues

- Feedback immédiat sur l'état de l'import

Scoring de fraude

- Analyse automatique de chaque transaction importée

- Score de probabilité de fraude entre 0.0 et 1.0

- Classification automatique : Normal / Suspect / Fraude

- Seuil de risque configurable par l'utilisateur

Dashboard principal

- KPIs globaux : taux de fraude, nombre d'alertes, montant total suspect

- Graphique de distribution des scores

- Évolution temporelle des transactions suspectes

Table des transactions

- Liste paginée avec tri et filtres dynamiques

- Mise en évidence visuelle des transactions à risque élevé

- Accès au détail de chaque transaction

## 3.2 Features Avancées

Explainable AI

- Pour chaque transaction suspecte : affichage des facteurs de risque

- Ex : « Montant anormal (+3σ) + Pattern temporel inhabituel »

- Niveau de contribution de chaque feature au score final

Simulation interactive

- Modifier le montant d'une transaction et recalculer le score en live

- Visualisation de l'impact de chaque paramètre sur la classification

- Scénario « et si ? » pour comprendre les seuils de détection

Système d'alertes

- Top 10 transactions les plus suspectes mis en avant automatiquement

- Badge visuel de niveau de risque (Faible / Moyen / Élevé / Critique)

- Historique des analyses précédentes

## 3.3 Features hors scope (v1)

- Authentification multi-utilisateurs

- Connexion à des bases de données externes

- API publique pour intégration tierce

- Rapport PDF automatique

# 4. Architecture technique

## 4.1 Stack technologique

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + React | Interface utilisateur, dashboard, upload |
| Backend | Python + FastAPI | API REST, logique métier, orchestration |
| ML | Scikit-learn + Pandas | Modèle Random Forest, scoring, features |
| Base de données | PostgreSQL | Stockage transactions, prédictions, logs |
| Déploiement | Vercel + Render | Front sur Vercel, back sur Render (free tier) |

## 4.2 Endpoints API

- POST /upload — Ingestion d'un fichier CSV, stockage en base

- POST /analyze — Analyse batch de toutes les transactions importées

- POST /predict — Score fraude pour une transaction unique

- POST /simulate — Recalcul du score avec paramètres modifiés

- GET /analytics — Statistiques globales et KPIs du dashboard

- GET /transactions — Liste paginée avec filtres

## 4.3 Modèle ML

- Dataset : Credit Card Fraud Detection (Kaggle, 284 807 transactions)

- Algorithme : Random Forest Classifier (scikit-learn)

- Rééquilibrage : SMOTE (le dataset est déséquilibré à 0.17% de fraudes)

- Métriques de référence : Recall + AUC-ROC (pas l'accuracy)

- Format de sortie : probabilité float [0.0, 1.0] + label binaire

# 5. Backlog produit — Organisation SCRUM

Le projet est organisé en sprints d'une semaine. Le backlog est évolutif — ce document est une base, pas un contrat. Les priorités peuvent être ajustées à chaque sprint review.

Légende : Must = bloquant MVP | Should = fort apport valeur | Could = bonus

| Sprint 1 — Semaine 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif : Modèle ML fonctionnel + backend de base |  |  |
| User Story | Priorité | Points |
| Exploration du dataset (notebook) | Must | 3 |
| Entraînement du modèle Random Forest | Must | 5 |
| Export model.pkl + scaler.pkl | Must | 2 |
| Setup FastAPI + endpoint /predict | Must | 5 |
| Endpoint POST /upload (CSV → PostgreSQL) | Must | 5 |
| Tests manuels avec curl / Postman | Should | 2 |

| Sprint 2 — Semaine 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif : Backend complet + dashboard front de base |  |  |
| User Story | Priorité | Points |
| Endpoint GET /analytics (KPIs) | Must | 3 |
| Endpoint GET /transactions (liste + filtres) | Must | 4 |
| Setup Next.js + page dashboard | Must | 3 |
| Composant StatsBar (KPIs visuels) | Must | 3 |
| Table transactions avec tri/filtres | Must | 5 |
| Graphique distribution des scores (Chart.js) | Should | 3 |

| Sprint 3 — Semaine 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif : Explainable AI + upload front |  |  |
| User Story | Priorité | Points |
| Page upload CSV avec drag & drop | Must | 4 |
| Affichage des facteurs de risque par transaction | Must | 5 |
| Badge visuel niveau de risque (couleur) | Should | 2 |
| Top 10 transactions suspectes auto | Should | 3 |
| Endpoint POST /simulate | Should | 5 |
| Composant simulation interactive | Could | 5 |

| Sprint 4 — Semaine 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif : Polish, déploiement, documentation portfolio |  |  |
| User Story | Priorité | Points |
| Déploiement backend sur Render | Must | 3 |
| Déploiement frontend sur Vercel | Must | 2 |
| README complet (setup + architecture) | Must | 3 |
| Rédaction case study portfolio | Must | 4 |
| Tests end-to-end sur données réelles | Must | 4 |
| Historique des analyses | Could | 4 |

# 6. Données

## 6.1 Dataset de référence

- Source : Credit Card Fraud Detection — Kaggle (ULB Machine Learning Group)

- Volume : 284 807 transactions bancaires européennes anonymisées

- Fraudes : 492 cas (0.17%) — déséquilibre volontairement conservé

- Features : Time, Amount, V1 à V28 (PCA), Class (0/1)

## 6.2 Traitement

- Normalisation de la colonne Amount (StandardScaler)

- Suppression de la colonne Time (peu informative seule)

- Rééquilibrage par SMOTE sur le train set uniquement

- Pas de valeurs manquantes — dataset déjà propre

## 6.3 Schéma de base de données

- Table transactions : id, amount, v1...v28, imported_at

- Table predictions : id, transaction_id, fraud_prob, label, created_at

- Table model_runs : id, version, recall, auc_roc, trained_at

# 7. Critères de succès

## 7.1 Techniques

- AUC-ROC > 0.95 sur le dataset de test

- Recall fraude > 0.80

- Temps de réponse API < 500ms pour une prédiction

- Upload et analyse d'un fichier de 10 000 lignes < 30 secondes

## 7.2 Produit

- Un utilisateur non-technique peut uploader un CSV et lire les résultats sans aide

- Chaque alerte fraude affiche au moins 2 facteurs de risque explicites

- La simulation recalcule le score en moins de 1 seconde

## 7.3 Portfolio

- Le projet est déployé et accessible via une URL publique

- Le README inclut l'architecture, les choix techniques et les métriques

- Un case study rédigé explique le problème, la solution et l'impact

# 8. Risques & mitigations

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Performances modèle insuffisantes | Faible | Dataset de qualité, SMOTE, ajustement hyperparamètres |
| Scope trop large pour le délai | Moyenne | MVP strict Sprint 1-2, features avancées en Sprint 3-4 |
| Problèmes de déploiement (Render cold start) | Élevée | Prévoir warm-up request, documenter les temps de démarrage |

# 9. Évolutions futures (post-MVP)

- Authentification multi-utilisateurs avec gestion des rôles

- Comparaison de plusieurs modèles ML (XGBoost, Isolation Forest)

- Connexion directe à une base de données client via API

- Export PDF des rapports d'analyse

- Mode temps réel : analyse de transactions au fil de l'eau

- Tableau de bord comparatif multi-datasets

Document évolutif — mis à jour à chaque sprint review